SolarGap Brasil

Onde está o próximo mercado solar?

Project Charter

TP3 — Inteligência Artificial Aplicada à Ciência de Dados  |  Pâmela Lima Ziliotto  |  Atualizado em 21/10/2026

# 1. Contexto e Justificativa do Negócio

### 1.1 Motivação e Inspiração

A ideia do SolarGap Brasil surgiu de conversas recorrentes com um amigo que atua há anos no setor de energia solar. Um aspecto dessas conversas sempre chamou atenção: uma empresa de pequeno porte, sediada no interior do Rio Grande do Sul, atende clientes em todo o país. Esse alcance sugere que a demanda por geração solar distribuída não segue necessariamente a geografia dos grandes centros e que pode haver mercados pouco explorados em regiões que raramente aparecem no debate.

O tema também se conecta ao ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), um dos eixos propostos pela disciplina e detalhado na seção 4. Outra influência vem de um período vivendo na Europa, onde é comum ver propriedades fora das grandes cidades com geração solar própria. Nesse contexto, discussões como a da iniciativa Desertec, que propôs grandes usinas solares no Saara, ilustram um ponto central para este projeto: abundância de sol e viabilidade técnica não bastam. A expansão da energia limpa depende de planejamento, infraestrutura e de onde a demanda efetivamente está.

O projeto parte da premissa de que políticas públicas isoladas têm alcance limitado. A adoção em escala se sustenta quando a energia limpa também é economicamente atrativa para empresas e consumidores. Por isso, o SolarGap Brasil busca identificar lacunas regionais na adoção de geração solar distribuída. Essa informação pode ajudar a direcionar incentivos governamentais e também mostrar ao mercado onde há espaço para crescer.

### 1.2 Contexto

Desde a promulgação da Lei 14.300/2022 (Marco Legal da Geração Distribuída), a geração distribuída de energia solar cresceu de forma acentuada no Brasil. No entanto, há indícios de que esse crescimento não se distribui de forma equânime entre os estados — o que pode aprofundar desigualdades regionais de acesso à transição energética.

O SolarGap Brasil propõe mapear e quantificar essa disparidade, transformando dados públicos da ANEEL e do IBGE em um painel interativo capaz de identificar quais estados estão liderando e quais estão ficando para trás na adoção de energia solar distribuída — revelando, ao mesmo tempo, onde estão as oportunidades ainda não exploradas pelo mercado solar.

### 1.3 Revisão do problema no TP3

O enunciado do TP3 pede que o problema de negócio seja reavaliado à luz das novas ferramentas. O problema permanece o mesmo: a adoção de geração solar distribuída é desigual entre os estados. O que mudou foi a capacidade de responder à pergunta do projeto de forma acionável.

Do descritivo ao acionável. Até o TP2, o painel descrevia quem adota mais e quem adota menos. No TP3, o cruzamento da adoção com o crescimento do parque classifica cada estado em um de quatro quadrantes. Os mercados emergentes respondem à pergunta comercial (onde está o próximo mercado solar?) e as lacunas persistentes, à pergunta de política pública (quem está ficando para trás?). A adesão estadual à isenção de ICMS foi incorporada como variável de política.

Novas ferramentas. A FastAPI transforma a análise em serviço. Uma empresa do setor pode, por exemplo, enviar sua carteira de clientes por estado e receber a comparação com a adoção, sem abrir o painel. A mesma API será a camada de ferramentas do agente inteligente do TP5. O Selenium foi avaliado e descartado, porque nenhuma fonte viável exige renderização por JavaScript.

# 2. Objetivos do Projeto

Mapear e quantificar a disparidade regional na adoção de geração solar distribuída nos 27 estados brasileiros, normalizada por população, identificando os estados que lideram, os que ficam para trás e aqueles com potencial de mercado ainda não explorado.

No TP3, o objetivo foi atingido para o recorte estadual e ampliado. Os quatro indicadores estão implementados no painel e na API. O parque solar distribuído cresceu 37,5% ao ano entre 2022 e 2025. Dez estados foram identificados como mercados emergentes (RR, AL, AC, BA, PA, AM, CE, PE, SP e SE) e três como lacunas persistentes (RJ, DF e PB). O momento de adesão à isenção de ICMS não apresentou relação com a adoção (correlação de Spearman de −0,06).

## Indicadores de Sucesso (KPIs)

| Indicador | Definição | Situação no TP3 |
| --- | --- | --- |
| Watts por habitante | Potência solar instalada (W) dividida pela população do Censo 2022, por estado. Métrica per capita principal. | Implementado — páginas Panorama e Oportunidades; rotas /ranking e /ufs |
| Empreendimentos por 100 mil habitantes | Sistemas conectados por 100 mil habitantes. Mede difusão; a potência mede volume investido. | Implementado — página Panorama; rota /ranking |
| Ranking de disparidade | Posição das 27 UFs em cada métrica, com a média nacional como referência. | Implementado — página Panorama; rotas /ranking e /ufs/{sigla} |
| Taxa de crescimento anual | Crescimento do parque instalado (potência acumulada) ano a ano e CAGR por UF. Janela padrão: 2022–2025. | Concluído no TP3 — página Evolução e crescimento; rotas /series e /oportunidades |
| Matriz de oportunidade | Quadrante de cada UF: adoção per capita x crescimento do parque, com referências nacionais. | Novo no TP3 — página Oportunidades; rota /oportunidades |

A métrica definida no TP1 (MW por 100 mil habitantes) foi substituída no TP2 por watts por habitante. É a mesma razão em outra escala (1 MW por 100 mil habitantes equivale a 10 W por habitante), com ordem de grandeza mais legível e unidade usual no setor. O crescimento é medido sobre o parque acumulado, e não sobre as conexões de cada ano: em 2023 entraram menos sistemas que em 2022, mas o parque continuou crescendo.

# 3. Escopo

Dashboard interativo em Streamlit e API em FastAPI com a distribuição estadual da potência instalada em geração solar distribuída, normalizada por população, com identificação de disparidades e oportunidades regionais. Ao longo do curso, o projeto incorpora web scraping, uma API própria, processamento de linguagem natural com um modelo de IA local e, na etapa final, um agente inteligente de recomendação.

## Entregas do TP3

- Dashboard multipáginas: sete páginas com menu de navegação em seções (Início, Panorama, Evolução e crescimento, Oportunidades, Notícias, Dados e API), com filtros que persistem entre páginas.

- API FastAPI: 13 rotas, com consultas (GET) e envio de dados (POST /noticias e POST /comparacoes), modelos Pydantic de entrada e resposta, tratamento de erros HTTP (400, 404, 409, 422, 503) e documentação em /docs e docs/api.md.

- Camada de serviços: regra de negócio única, usada pelo painel e pela API, para que os números nunca divirjam.

- Novas fontes: Agência Gov (notícias do governo federal, com licença aberta) e adesão ao Convênio ICMS 16/15 (CONFAZ).

- Coleta: scraper de notícias reestruturado em pacote multifonte, com fontes declaradas em configuração e mescla incremental que preserva as saídas do futuro modelo de linguagem.

- Qualidade: 67 testes automatizados (serviços, API, scrapers, ICMS, Gold, upload e todas as páginas do painel).

## Ajustes de escopo

Fontes de notícias. Foram avaliados g1/Globo, CNN Brasil, Portal R7, CanalEnergia, MegaWhat e eixos (antiga epbr). Nenhum foi incluído: os motivos foram termos de uso que restringem a cópia ou a coleta automatizada, modelo de assinatura ou termos não localizados. Em seu lugar entrou a Agência Gov, que autoriza a reprodução com citação. O mecanismo de coleta só de metadados (título, data e link) está implementado e desabilitado, à espera de autorização dos veículos.

ICMS. A coleta prevista desde o TP2 foi concluída. O robots.txt do CONFAZ bloqueou o acesso automatizado; o coletor respeita essa regra e usa uma cópia de referência do texto oficial (ato oficial, sem proteção autoral). A tabela virou uma dimensão própria da camada Gold, em vez de uma coluna da tabela por UF.

Selenium. Avaliado e não utilizado, conforme a orientação do enunciado de manter a simplicidade quando possível.

## Fora do escopo

Previsão de adoção futura, análise de viabilidade financeira de projetos individuais e dados de geração centralizada (grandes usinas conectadas ao Sistema Interligado Nacional).

# 4. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

| ODS | Papel | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| ODS 7 — Energia Limpa e Acessível | Principal | O projeto trata diretamente da meta 7.2 (ampliar a participação de renováveis na matriz energética) e 7.b (expandir e modernizar infraestrutura de energia sustentável). |
| ODS 10 — Redução das Desigualdades | Secundário | O recorte central do projeto é a disparidade regional de adoção, dialogando com a meta 10.2 (promover inclusão socioeconômica independentemente da localização geográfica). |

# 5. Público-Alvo

- Formuladores de política energética estadual (secretarias de energia e meio ambiente)

- Empresas do setor solar avaliando onde expandir operação

- ONGs de justiça e transição energética

- Pesquisadores e jornalistas de dados cobrindo o tema

No TP3, o público do setor solar ganhou um segundo canal: a API permite integrar os indicadores aos sistemas da própria empresa. Um exemplo é comparar a carteira de clientes com a adoção por estado (POST /comparacoes).

# 6. Stakeholders do Projeto

| Stakeholder | Papel no Projeto |
| --- | --- |
| Professor / avaliador do curso | Avalia entregas técnicas e documentação em cada TP |
| Pâmela Lima Ziliotto | Desenvolvedora e responsável pelo projeto |
| Usuário final (políticas públicas / setor solar) | Consome os insights do dashboard e da API para decisão |
| Provedores de dados (ANEEL, IBGE, EBC, CONFAZ) | Fornecem os dados. Licenças, termos de uso e robots.txt delimitam o que o projeto pode coletar e guardar |

# 7. Cronograma Macro (TDSP)

| Etapa | Foco Principal | Situação |
| --- | --- | --- |
| TP1 | Fundação: problema de negócio, dados ANEEL/IBGE, demo Streamlit | Concluído |
| TP2 | Camadas Silver e Gold, web scraping (BeautifulSoup), dashboard interativo com cache, estado de sessão e upload/download | Concluído |
| TP3 | App multipáginas, API FastAPI, camada de serviços, Agência Gov e ICMS (CONFAZ), KPI de crescimento, matriz de oportunidade, testes automatizados | Concluído |
| TP4 | LLM local via HuggingFace/Transformers: resumo e sentimento do corpus; rota POST /processar_texto com modelos de resposta e erros HTTP | Planejado |
| TP5 | Agente inteligente de recomendação usando a API como ferramenta + dashboard final consolidado | Planejado |

# 8. Dados, IA e Preparação para LLM

O TP3 pede que os dados coletados sejam pensados para as tarefas com modelos de linguagem das próximas etapas. O mapeamento:

| Tarefa de LLM | Dados disponíveis | Aplicação no SolarGap |
| --- | --- | --- |
| Classificação de sentimentos | Corpus multifonte (títulos, linhas finas e textos) | Tom das notícias sobre geração distribuída por estado, comparado à adoção |
| Resumo de textos | Textos integrais da Agência Brasil e da Agência Gov | Resumo de cada notícia na página Notícias |
| Perguntas e respostas | Gold, corpus e ICMS, expostos pela API | Base do agente do TP5, ex.: "por que o RJ é lacuna persistente?" |
| Geração de texto | Ficha da UF (rota /ufs/{sigla}) | Relatório descritivo automático por estado |

O que já está pronto. As colunas resumo e sentimento já existem no esquema do corpus, e uma nova coleta nunca apaga o que o modelo preencher. A entrada do modelo (texto_para_modelo) já é montada respeitando a licença de cada fonte e um limite de tamanho compatível com modelos locais. A API já segue o padrão de modelos de resposta e erros HTTP que o TP4 exige.

# 9. Principais Decisões e Riscos

| Item | Tipo | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Registros do Maranhão sem fonte de geração (73 mil) | Decisão | Imputados como solares, com marcação. Muda a classificação do MA: líder em expansão na visão corrigida, lacuna persistente no critério ANEEL. Painel e API oferecem as duas visões. |
| Divergência de potência com o painel oficial (6,3%) | Risco | Registrada como pendência. A contagem de empreendimentos, com diferença de 1,2%, valida o pipeline. |
| Mesmo cálculo no painel e na API | Decisão | Camada de serviços única; testes garantem que os indicadores reproduzem a camada Gold. |
| Termos de uso de veículos privados | Governança | Fontes sem autorização de reprodução ficam fora do corpus; nível "metadados" só mediante autorização. |
| robots.txt do CONFAZ bloqueia acesso automatizado | Risco | Coletor respeita a regra e usa cópia de referência do texto oficial, com a origem registrada em cada linha. |
| Inclusão inferida de PB, PI, RO e SE no Convênio 16/15 | Risco | Sinalizada na tabela; confirmação manual no texto consolidado atual do CONFAZ. |
| Bloqueio geográfico do portal da ANEEL | Risco | Camada Gold versionada: painel e API rodam sem a base completa. |
| Dados pessoais na base da ANEEL | Governança | CPF/CNPJ e nome do titular excluídos na leitura; nunca carregados em memória. |

# 10. Fontes de Dados

ANEEL — Relação de Empreendimentos de Micro e Minigeração Distribuída; IBGE — Censo Demográfico 2022 (população por UF e por município); Agência Brasil e Agência Gov (EBC) — notícias sobre energia solar e geração distribuída, coletadas por web scraping; CONFAZ — Convênio ICMS 16/15, adesão das UFs à isenção de ICMS. O detalhamento de formatos, tratamentos, validações, avaliação de fontes e licenças está no Data Summary Report que acompanha este documento.